I Avance del Proyecto - SKAMA Jewelry

Autores Grupo #2:

Nicole Alejandra Ramírez Ulate

Shanneykha Killiana Espinoza González

Manfred Sayen Sánchez Morales

Alexander Segura Marte

Kenny Aragón Cascante

Jordy Lagos Matarrita

Facultad de Ingeniería de Informática, Universidad Hispanoamericana

INFO-117-LAB – Desarrollo de Aplicaciones

Alejandro Bogantes Slazar

Junio de 2026

Tabla de contenido

Tabla de Figuras	3

Introducción	4

Acta costitutiva del proyecto	5

Cronograma	12

Descripción del producto	13

Problematica	14

Lista de requerimientos	14

Requerimientos funcionales	14

Plantilla de clasificación de requerimientos	14

Requerimientos No funcionales	16

Plantilla de clasificación de requerimientos no funcionales	16

Descripción ERS de los requerimientos	17

Requerimientos funcionales	17

Plantilla de requerimientos funcionales ERS	17

Plantilla de requerimientos no funcionales ERS	41

Conclusiones	49

Anexos	49

Minuta #1 - Distribución Avance 1 Análisis de Sistema	49

# Tabla de Figuras

Figura 1 Cronograma	13

Figura 2 Evidencia minuta #1	50

# Tabla de índices

Tabla 1. Acta constitutiva del proyecto	6

Tabla 2. Plantilla de clasificación de requerimientos	16

Tabla 3. Plantilla de clasificación de requerimientos no funcionales	17

Tabla 4. RF-001 - Registro e Inicio de Sesión de Clientes	19

Tabla 5. RF-002 - Catálogo de joyas	20

Tabla 6. RF-003 - Carrito de compras y gestión de ventas	21

Tabla 7. RF-004 - Calificación de productos	22

Tabla 8. RF-005 - Control de inventario automático	23

Tabla 9. RF-006 - Notificaciones por correo electrónico	24

Tabla 10. RF-007 - Recuperación de contraseña	25

Tabla 11. RF-008 - Historial de pedidos del cliente	26

Tabla 12. RF-009 - Lista de deseos (Favoritos)	27

Tabla 13. RF-010 - Gestión de promociones y descuentos	28

Tabla 14. RF-011 - Visualización ampliada de imágenes de joyas	29

Tabla 15. RF-012 - Gestión de categorías de joyas	30

Tabla 16. RF-013 - Reporte de ventas por período	31

Tabla 17. RF-014 - Gestión de estado de clientes	32

Tabla 18. RF-015 - Dashboard de indicadores del negocio	33

Tabla 19. RF-016 - Historial de actividad del cliente	34

Tabla 20. RF-017 - Carrito Abandonado (Recordatorio Automático)	35

Tabla 21. RF-018 - Exportación de reportes de Excel/PDF	36

Tabla 22. RF-019 – Personalización de Joyas (Tallas y Material)	37

Tabla 23. RF-020 – Gestión de perfíl	38

Tabla 24. RF-021 – Modo claro y modo oscuro	39

Tabla 25. RF-022 – Gestión de productos de Edición limitada	40

Tabla 26. RF-023 – Compra múltiple de joyas	41

Tabla 27. RF-024 - Visualización de promociones	42

Tabla 28. RF-025 - Generación de Mensaje de Pedido para WhatsApp	43

Tabla 29. RF-026 - Validación de Formulario de Entrega	44

Tabla 30. RNF-001 - Seguridad	45

Tabla 31. RNF-002 - Usabilidad y adaptabilidad (Responsive)	46

Tabla 32. RNF-003 - Rendimiento	46

Tabla 33. RNF-004 - Disponibilidad	47

Tabla 34. RNF-005 - Integridad de los datos	48

Tabla 35. RNF-006 - Mantenibilidad	48

Tabla 36. RNF-007 - Escalabilidad	49

Tabla 37. RNF-008 - Compatibilidad	49

Tabla 38. RNF-009 – Eficiencia de almacenamiento	50

Tabla 39. RNF-010 - Accesibilidad	50

Tabla 40. RNF-011 – Trazabilidad y auditoría	51

Tabla 41. RNF-012 – Privacidad y protección de datos personales	52

Tabla 42. RNF-013 – Tiempo de recuperación ante fallos	52

# Introducción

Las formas de comprar y vender han cambiado considerablemente durante los últimos años gracias al crecimiento de las tecnologías digitales. Cada vez más personas utilizan plataformas en línea para buscar información, comparar productos y realizar compras de manera rápida y segura, lo que ha llevado a muchas empresas a modernizar sus procesos y fortalecer su presencia en medios digitales.

La comercialización de joyas no es ajena a esta realidad. Los clientes buscan contar con mayores facilidades para conocer los productos disponibles, consultar sus características y realizar compras desde cualquier lugar. Al mismo tiempo, las empresas necesitan herramientas que les permitan mantener un mejor control de la información relacionada con productos, inventarios, pedidos y clientes, favoreciendo una gestión más organizada y eficiente de sus operaciones.

SKAMA Jewelry nace como una propuesta especializada en la venta de joyas finas elaboradas principalmente con esmeraldas. Conforme el negocio crece, también surge la necesidad de disponer de una plataforma que facilite la administración de sus procesos comerciales y contribuya a brindar una mejor experiencia a los usuarios. La implementación de una solución tecnológica permite reducir la dependencia de procesos manuales y centralizar información importante para la operación del negocio.

Por esta razón, el presente proyecto plantea el desarrollo de una plataforma web orientada a apoyar la gestión de productos, clientes, inventario y procesos de compra dentro de SKAMA Jewelry. Además de fortalecer la organización interna de la empresa, la plataforma permitirá ofrecer a los clientes un entorno más accesible, seguro y cómodo para interactuar con los productos y realizar sus compras.

# Acta constitutiva del proyecto

Tabla 1. Acta constitutiva del proyecto

| ACTA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO GRUPO 2 |  | l |
| --- | --- | --- |
| Fecha Elaboración: 2 junio 2026 | Nombre del proyecto: SKAMA Jewelry |  |
| Director de proyecto | Patrocinador del proyecto |  |
| Esteban González | Alejandro Bogantes Salazar |  |
| Fecha de inicio del proyecto | Fecha tentativa de finalización del proyecto |  |
| 2 de junio 2026 | 18 de agosto 2026 |  |
| Objetivo general |  |  |
| Desarrollar un sistema web para la mejora de la gestión comercial y la interacción con los clientes de SKAMA Jewelry, mediante la metodología ágil SCRUM y una arquitectura por capas desacoplada con frontend, API y base de datos en SQL Server Management Studio, durante el segundo cuatrimestre del 2026. |  |  |
| Objetivos específicos: |  |  |
| - Estudiar la situación actual de los procesos de comercialización y gestión de joyas especializadas en esmeraldas de SKAMA Jewelry, con el fin de identificar las necesidades y oportunidades de mejora que serán atendidas mediante una plataforma web durante el segundo cuatrimestre del 2026. - Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo de la plataforma web de SKAMA Jewelry, con el propósito de establecer las funcionalidades, restricciones y características requeridas para la gestión de usuarios, productos y procesos de compra durante el segundo cuatrimestre del 2026. - Diseñar la estructura funcional y visual de la plataforma web de SKAMA Jewelry mediante la definición de módulos, interfaces y componentes que permitan la gestión eficiente de usuarios, productos y procesos de compra durante el segundo cuatrimestre del 2026. - Desarrollar una plataforma web para SKAMA Jewelry que permita la administración de usuarios, productos y procesos de compra, contribuyendo a mejorar la gestión comercial y la experiencia de los clientes durante el segundo cuatrimestre del 2026. |  |  |
| Justificación del proyecto (importancia e innovación) |  |  |

| SKAMA Jewelry es una empresa especializada en la venta de joyas finas elaboradas con esmeraldas que actualmente gestiona sus operaciones mediante métodos manuales: hojas de cálculo para el control de inventario, registros físicos de ventas y comunicación informal con los clientes. Esta situación genera dificultades en el seguimiento del inventario, la atención oportuna a los clientes y la generación de información útil para la toma de decisiones. El desarrollo de una plataforma web de comercio electrónico para SKAMA Jewelry se justifica por la necesidad de modernizar y centralizar los procesos comerciales del negocio. El sistema permitirá automatizar el control de inventario, gestionar pedidos y clientes, generar reportes y dashboards con indicadores clave, y ofrecer a los clientes un entorno de compra accesible, seguro y disponible desde cualquier dispositivo. Desde el punto de vista de la innovación, la plataforma incorpora funcionalidades como la precarga automática de datos desde el padrón electoral, personalización de joyas por talla y material, sistema de valoraciones, y un panel administrativo robusto con reportes. Todo ello desarrollado bajo una arquitectura desacoplada con frontend, API y base de datos en SQL Server, garantizando seguridad, escalabilidad y cumplimiento de estándares de protección de datos personales El proyecto representa además una oportunidad académica de aplicar la metodología ágil SCRUM en un caso real de desarrollo, fortaleciendo competencias en análisis de requerimientos, diseño de sistemas y trabajo colaborativo en equipo. |  |
| --- | --- |
| Descripción proyecto |  |
| El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web para SKAMA Jewelry, orientada a la comercialización de joyería con esmeraldas. Como resultado final, se entregará un sistema funcional que permitirá la gestión de productos, clientes, inventario y promociones, así como la visualización de catálogos, administración de perfiles y generación de reportes. Además, se entregará toda la documentación correspondiente al proyecto, incluyendo análisis de requerimientos, diseño del sistema, diagramas, prototipos, casos de prueba, documentación técnica, manual técnico, cronograma de trabajo y demás evidencias desarrolladas durante cada una de las fases establecidas. |  |
| Entregables |  |
| Fase 1: Análisis del Sistema Fecha de Entrega: 16 de junio de 2026 Descripción: Esta fase se realizó el análisis y estudio de los requerimientos necesarios para el desarrollo de la plataforma SKAMA Jewelry. Se definió el alcance del proyecto mediante la elaboración del acta constitutiva, la identificación de la problemática y su justificación, así como el establecimiento de los objetivos generales y específicos. Además, se documentaron las historias de usuario, los requerimientos funcionales y no funcionales, y la especificación de requerimientos de software (ERS), con el propósito de establecer una base sólida para las etapas posteriores del proyecto. Fase 2: Diseño del Sistema Fecha de Entrega: 14 de julio de 2026 Descripción: Esta fase se desarrollará el diseño estructural y visual de la solución propuesta para SKAMA Jewelry. Se realizará el modelo de datos mediante el Diagrama Entidad-Relación y el diseño de la base de datos, definiendo la organización de la información relacionada con productos, clientes, compras y procesos administrativos. Asimismo, se diseñarán los prototipos de las interfaces del sistema, considerando aspectos de usabilidad, identidad visual y experiencia del usuario. Finalmente, se definirá la arquitectura general de la plataforma y se actualizá el cronograma de trabajo de acuerdo con los avances obtenidos. Fase 3: Desarrollo del Sistema Fecha de Entrega: 4 de Agosto de 2026 Descripción: Esta fase corresponde a la construcción de la plataforma web SKAMA Jewelry mediante la implementación de sus principales funcionalidades. Se desarrollarán los módulos relacionados con el catálogo de productos, el carrito de compras, la administración de clientes y perfiles, el control de inventario, la gestión de promociones y la generación de reportes. Paralelamente, se realizarán pruebas preliminares para verificar el correcto funcionamiento de cada componente y se utilizará Azure DevOps para el seguimiento de actividades, el control de cambios y la documentación de los avances realizados por el equipo de trabajo. Fase 4: Sistema completo y Defensa del Proyecto Fecha de Entrega: 18 de Agosto de 2026 Descripción: La fase final consistirá la validación integral del proyecto y a la preparación de la entrega definitiva. Se realizarán pruebas finales para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, se elaborará la documentación técnica y el manual correspondiente, adicionalmente se realizará un simulacro de defensa para fortalecer la presentación del proyecto. Finalmente, se consolidarán todos los entregables desarrollados durante el cuatrimestre y se presenta la versión final de la plataforma SKAMA Jewelry junto con la documentación requerida. |  |
| Supuestos |  |
| 1. Disponibilidad del equipo de trabajo: Se asume que el equipo de trabajo contará con el tiempo requerido para cumplir con las actividades necesarias dentro de la metodología SCRUM. 2. Participación del cliente: Se asume que los clientes de Skama Jewelry estarán disponibles para revisión de los avances del desarrollo. 3. Información de negocio correcta: Se asume que se contará con información correcta del manejo de productos, inventarios y clientes que ayudarán al proyecto a desarrollarse. 4. Acceso a herramientas tecnológicas: Se asume que el equipo de trabajo contará con los recursos tecnológicos: acceso las herramientas de desarrollo con los permisos que requiera cada función, equipo, conexión a internet. 5. Conexión a servicios externos: Se asume que los servicios externos de comunicación y funcionalidades complementarias estarán funcionando durante el desarrollo. |  |

| 6. Disponibilidad para actualizar las herramientas tecnológicas: Se asume que tanto para futuras actualizaciones o funciones avanzadas de IA y Big data que puedan incorporarse a la plataforma, existirán recursos de datos suficientes para lograrlo. 7. Permanencia de los requerimientos establecidos: Se asume que los requerimientos funcionales y no funcionales definidos durante el análisis no sufrirán cambios significativos en el desarrollo dl proyecto. 8. Disponibilidad de información: Se asume que se contarán con datos de prueba suficientes para realizar pruebas de validación durante el desarrollo. |  |
| --- | --- |
| Limitaciones |  |
| 1. Tiempo académico: El proyecto se desarrolla en un período de aproximadamente cuatro meses (mayo–agosto 2026), lo que limita el alcance de funcionalidades de alta complejidad como la integración con pasarelas de pago reales o módulos de analítica avanzada, las cuales podrían quedar fuera de esta fase del desarrollo. 2. Acceso al cliente: La disponibilidad del cliente de SKAMA Jewelry para reuniones de levantamiento de requerimientos es limitada, lo que puede implicar que algunas decisiones de diseño deban tomarse con base en supuestos razonables, sujetos a ajuste en fases posteriores. 3. Recursos económicos y tecnológicos: El proyecto no cuenta con presupuesto para infraestructura en la nube, licencias de software comercial ni herramientas de prueba especializadas. El desarrollo se realiza íntegramente con herramientas gratuitas o de uso académico y equipos personales de los integrantes. 4. Integración con sistemas externos: Módulos como la consulta al padrón electoral del TSE o la integración con una pasarela de pagos dependen de servicios de terceros que pueden tener restricciones de acceso, costos o tiempos de aprobación fuera del control del equipo. En caso de no poder establecerse, se implementarán alternativas de ingreso manual o simulaciones funcionales. 5. Alcance de las pruebas: Las pruebas del sistema se realizarán a nivel funcional y de integración con datos simulados. No se contempla la ejecución de pruebas de estrés con usuarios reales ni auditorías de seguridad externas, debido a las limitaciones de tiempo y recursos del proyecto. 6. Disponibilidad del equipo: Los integrantes son estudiantes universitarios con otras materias, compromisos laborales y personales, lo que limita las horas semanales de dedicación. Esta situación se gestiona mediante la metodología SCRUM, con iteraciones cortas y reuniones de seguimiento periódicas. |  |
| Información histórica relevante |  |
| El informe e-País del ICEX (2025) destaca que el comercio electrónico en Costa Rica alcanzó los 6.400 millones de dólares en 2024 y proyecta un crecimiento anual del 9% al 13% hasta 2029. Además, el 80% de la población adulta realiza compras online, con un gasto promedio de 1.000 USD por usuario. Esto evidencia que el mercado digital local es uno de los más dinámicos de la región. Resumen ejecutivo - Informe e-País. Comercio electrónico en Costa Rica 2025 Estudios de mercado como el de 6Wresearch (2025) indican que el sector de joyas y gemas en el país está en constante crecimiento, impulsado por factores como el aumento del turismo y la demanda de productos artesanales con piedras preciosas. Este entorno abre una buena oportunidad para la expansión de marcas locales a través de canales digitales. Costa Rica Gems and Jewelry Market (2025-2031). Industry & Segmentation Según LARepublica (2025), (C.B). El 39% de las PYMES costarricenses ya han logrado reducir sus gastos operativos gracias a la adopción de soluciones digitales y sistemas automatizados. Reforzando el argumento de que la implementación de una plataforma web es una estrategia viable para mejorar la competitividad del negocio. Más del 39% de las pymes en Costa Rica reducen gastos gracias a herramientas digitales - Periodico La República |  |
| Fecha de Aprobación: |  |
| Comité del proyecto |  |
| Nombre; Rol que desempeña; Firma. Esteban González Vargas; Director. Alejandro Bogantes Salazar; Patrocinador. Kenny Aragón Cascante; Desarrollador/Líder Técnico. Jordy Lagos Matarrita; Desarrollador. Alexander Segura Marte; Analista/Tester. Manfred Sánchez Morales; Analista/Tester. Shanneykha Espinoza González; Diseñador. Nicole Ramírez Ulate; Diseñador/Líder. |  |
| Grupo de trabajo |  |
| Nombre; Rol que desempeña; Firma. Esteban González; Director. Nicole Ramírez Ulate; Diseñador/Líder. Shanneykha Espinoza González; Diseñador. Alexander Segura Marte; Analista/Tester. Manfred Sánchez Morales; Analista/Tester. Kenny Aragón Cascante; Desarrollador/Líder Técnico. Jordy Lagos Matarrita; Desarrollador. |  |

# Cronograma

El siguiente cronograma del proyecto fue realizado en la herramienta de ProjectLibre, en el cual se contemplas todas las actividades correspondientes a la Fase Análisis, Fase de Diseño, Fase de Desarrollo e implementación y Entrega Final.

Figura 1 Cronograma

# Descripción del producto

SKAMA Jewelry es una plataforma web de comercio electrónico especializada en la venta de joyas con esmeraldas, diseñada para automatizar y centralizar la gestión comercial de la empresa. El sistema ofrece un catálogo interactivo con búsqueda y filtros, carrito de compras, personalización de joyas, sistema de valoraciones, historial de pedidos, lista de deseos y notificaciones automáticas por correo electrónico.

Para el administrador, la plataforma incluye un panel de control con gestión de productos, categorías, inventario en tiempo real, promociones, pedidos, clientes y un dashboard con indicadores clave del negocio. Además, permite la generación y exportación de reportes en Excel o PDF.

El sistema se desarrolla bajo una arquitectura desacoplada, garantizando seguridad, usabilidad responsive, rendimiento, disponibilidad del 99% y cumplimiento de la Ley de Protección de Datos N.° 8968. La gestión del proyecto se realiza con metodología ágil SCRUM y Azure DevOps para el seguimiento de historias de usuario, pruebas y control de versiones. Además que se desarrollaría en C# como lenguaje y SQL como base de datos.

# Problematica

Hoy, SKAMA gestiona sus operaciones de forma muy manual, usando hojas de cálculo para inventario, registros físicos para ventas, y medios informales para la comunicación con clientes. El trabajo con procedimientos manuales dificulta la precisión en la que se hace seguimiento de productos disponibles, aumenta el riesgo de errores en gestion de pedidos, y limita la capacidad de generar información confiable para tomar decisiones en el negocio.

Actualmente la empresa no cuenta con una plataforma digital centralizada que permita a los clientes consultar el catálogo, realizar compras en línea, dar seguimientos a sus órdenes y ver ofertas temporales. Esta carencia afecta directamente la experiencia del usuario y limita mucho las oportunidades de crecimiento del negocio dentro de la industria.

De esta problemática nace la necesidad de desarrollar una plataforma web de comercio electrónico que permita automatizar los procesos de gestión de operaciones y poner en un solo lugar la información de clientes, productos, inventario y ventas.

# Lista de requerimientos

## Requerimientos funcionales

### Plantilla de clasificación de requerimientos

Tabla 2. Plantilla de clasificación de requerimientos

| Requerimiento | Mantenimientos o Catálogos | Proceso | Trámite | WS Consumo de datos | Dashboard, Consultas y reportes, Históricos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 - Registro e Inicio de Sesión de Clientes |  | X |  |  |  |
| RF-002 - Catálogo de joyas | X |  |  |  | X |
| RF-003 - Carrito de compras y gestión de ventas |  | X | X |  |  |
| RF-004 - Calificación de productos |  | X |  |  |  |
| RF-005 - Control de inventario automático |  | X |  |  |  |
| RF-006 - Notificaciones por correo electrónico |  | X |  |  |  |
| RF-007 - Recuperación de contraseña |  | X |  |  |  |
| RF-008 - Historial de pedidos del cliente |  |  |  |  | X |
| RF-009 - Lista de deseos (Favoritos) |  | X |  |  | X |
| RF-010 - Gestión de promociones y descuentos | X | X |  |  |  |
| RF-011 - Visualización ampliada de imágenes de joyas |  |  |  |  | X |
| RF-012 - Gestión de categorías de joyas | X |  |  |  |  |
| RF-013 - Reporte de ventas por período |  |  |  |  | X |
| RF-014 - Gestión de estado de clientes | X | X |  |  |  |
| RF-015 - Dashboard de indicadores del negocio |  |  |  |  | X |
| RF-016 - Historial de actividad del cliente |  |  |  |  | X |
| RF-017 – Carrito abandonado (recordatorio automático) |  |  | X |  |  |
| RF-018 – Exportación de reportes a Excel/PDF |  |  |  |  | X |
| RF-019 – Personalización de joyas (tallas y material) |  | X |  |  |  |
| RF-020 – Gestión de perfil | X |  |  |  |  |
| RF-021 – Modo claro y oscuro |  | X |  |  |  |
| RF-022 – Gestión de productos de edición limitada | X |  |  |  | X |
| RF-023 – Compra múltiple de joyas | X | X |  |  |  |
| RF-024 – Visualización de Promociones | X | X |  |  | X |
| RF-025- Generación de Mensaje de Pedido para WhatsApp |  | X |  |  |  |
| RF-026 - Validación de Formulario de Entrega |  | X |  |  |  |

## Requerimientos No funcionales

Tabla 3. Plantilla de clasificación de requerimientos no funcionales

### Plantilla de clasificación de requerimientos no funcionales

| Requerimiento | Seguridad | Usabilidad | Rendimiento | Disponibilidad | Mantenibilidad / Escalabilidad | Compatibilidad / Accesibilidad | Integridad / Almacenamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 - Seguridad | X |  |  |  |  |  |  |
| RNF-002 - Usabilidad y adaptabilidad (Responsive) |  | X |  |  |  |  |  |
| RNF-003 - Rendimiento |  |  | X |  |  |  |  |
| RNF-004 - Disponibilidad |  |  |  | X |  |  |  |
| RNF-005 - Integridad de los datos |  |  |  |  |  |  | X |
| RNF-006 - Mantenibilidad |  |  |  |  | X |  |  |
| RNF-007 - Escalabilidad |  |  |  |  | X |  |  |
| RFN-008 - Compatibilidad |  |  |  |  |  | X |  |
| RFN-009 - Eficiencia de almacenamiento |  |  |  |  |  |  | X |
| RFN-010 - Accesibilidad |  |  |  |  |  | X |  |
| RNF-011 - Trazabilidad y auditoría | X |  |  |  |  |  |  |
| RNF-012 - Privacidad y protección de datos personales | X |  |  |  |  |  |  |
| RNF-013 - Tiempo de recuperación ante fallos |  |  |  | X |  |  |  |

# Descripción ERS de los requerimientos

## Requerimientos funcionales

### Plantilla de requerimientos funcionales ERS

Tabla 4. RF-001 - Registro e Inicio de Sesión de Clientes

| ID del Requerimiento: | RF-001 - Registro e Inicio de Sesión de Clientes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Autenticación y Seguridad |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Permitir a los clientes registrarse e iniciar sesión para acceder a su perfil, historial de compras y proceso de pago. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá permitir a los clientes registrarse mediante correo electrónico y contraseña, e iniciar sesión para acceder a su perfil, historial de compras y proceso de pago. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Proceso |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Correo electrónico | Dirección de correo electrónico del cliente. Tipo: texto (formato email). |  |
|  | Contraseña | Contraseña de acceso del cliente. Tipo: texto (cifrado). |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Perfil del cliente | Datos del perfil del cliente autenticado. Tipo: objeto. |  |
|  | Token de sesión | Token de autenticación generado tras el inicio de sesión. Tipo: texto. |  |
| Restricciones y supuestos: | El correo electrónico debe ser único en el sistema. La contraseña debe cumplir con criterios mínimos de seguridad. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 5. RF-002 - Catálogo de joyas

| ID del Requerimiento: | RF-002 - Catálogo de joyas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Catálogo de Productos |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Permitir a los clientes visualizar, filtrar y buscar joyas en el catálogo, y al administrador gestionar los productos. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá permitir a los clientes visualizar, filtrar por tipo y buscar joyas en el catálogo. El administrador deberá poder agregar, editar, activar/desactivar y eliminar productos. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Mantenimiento, Consulta |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Nombre del producto | Nombre de la joya. Tipo: texto alfanumérico. |  |
|  | Tipo / Categoría | Categoría a la que pertenece la joya. Tipo: texto. |  |
|  | Precio | Precio de la joya. Tipo: numérico decimal. |  |
|  | Descripción | Descripción del producto. Tipo: texto. |  |
|  | Imágenes | Fotografías del producto. Tipo: archivo imagen. |  |
|  | Estado | Activo o inactivo. Tipo: booleano. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Listado de joyas | Lista de productos con nombre, precio, imagen y disponibilidad. Tipo: lista. |  |
|  | Detalle del producto | Información completa de la joya seleccionada. Tipo: objeto. |  |
| Restricciones y supuestos: | Solo el administrador puede agregar, editar o eliminar productos. Los clientes solo tienen acceso de visualización. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 6. RF-003 - Carrito de compras y gestión de ventas

| ID del Requerimiento: | RF-003 - Carrito de compras y gestión de ventas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Ventas y Pedidos |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Permitir a los clientes realizar compras mediante carrito y checkout, y al administrador gestionar y actualizar el estado de los pedidos. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá permitir a los clientes agregar productos al carrito, completar un formulario con datos de entrega y seleccionar un método de pago. Al finalizar, el sistema generará un mensaje estructurado con toda la información del pedido y redirigirá al cliente a WhatsApp para completar la transacción. El administrador gestionará los pedidos directamente desde WhatsApp. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Proceso, Trámite |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Productos seleccionados | Lista de joyas agregadas al carrito. Tipo: lista de objetos. |  |
|  | Método de pago | Forma de pago seleccionada por el cliente. Tipo: texto. |  |
|  | Dirección de envío | Datos de entrega del pedido. Tipo: texto. |  |
|  | Estado del pedido | Estado actualizado por el administrador (pendiente, pagado, enviado, entregado). Tipo: texto. |  |
|  | Teléfono | Número de contacto |  |
|  | Tipo de entrega | Retiro acordado, envío, etc. |  |
|  | ¿Es un regalo? | Checkbox para indicar si es regalo |  |
|  | Dedicatoria | Texto de dedicatoria (opcional) |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Mensaje de WhatsApp | Texto generado con todos los datos del pedido |  |
|  | Listado de ventas | Lista filtrable de todas las órdenes de compra. Tipo: lista. |  |
|  | Redirección | Link a WhatsApp con el mensaje pre-escrito |  |
| Restricciones y supuestos: | El cliente debe estar autenticado para realizar una compra. El administrador es el único que puede cambiar el estado del pedido. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 7. RF-004 - Calificación de productos

| ID del Requerimiento: | RF-004 - Calificación de productos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Reseñas y Satisfacción |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente |  |  |
| Objetivo: | Permitir a los clientes calificar los productos adquiridos para conocer la satisfacción y experiencia del usuario. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá permitir a los clientes calificar productos adquiridos una vez realizada la compra, con el fin de conocer la satisfacción y experiencia del usuario. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Proceso |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Calificación | Puntuación otorgada al producto (ej. 1 a 5 estrellas). Tipo: numérico. |  |
|  | Comentario | Reseña textual opcional del cliente. Tipo: texto. |  |
|  | ID del producto | Identificador del producto calificado. Tipo: GUID / numérico. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Calificación promedio | Promedio de calificaciones del producto. Tipo: numérico decimal. |  |
|  | Listado de reseñas | Reseñas publicadas visibles en el detalle del producto. Tipo: lista. |  |
| Restricciones y supuestos: | Solo los clientes que hayan adquirido el producto pueden calificarlo. Cada cliente puede calificar un producto una sola vez. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 8. RF-005 - Control de inventario automático

| ID del Requerimiento: | RF-005 - Control de inventario automático |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Inventario |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Sistema, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Mantener la cantidad disponible de cada joya actualizada en tiempo real tras cada transacción, venta o devolución. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá actualizar automáticamente la cantidad disponible de cada joya después de una transacción, venta o devolución, manteniendo la información actualizada en tiempo real. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Proceso |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | ID del producto | Identificador de la joya. Tipo: GUID / numérico. |  |
|  | Tipo de movimiento | Venta, devolución u otro. Tipo: texto. |  |
|  | Cantidad | Unidades afectadas en el movimiento. Tipo: numérico. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Cantidad actualizada | Nueva cantidad disponible del producto en inventario. Tipo: numérico. |  |
|  | Alerta de stock bajo | Notificación cuando el stock alcanza un umbral mínimo. Tipo: mensaje. |  |
| Restricciones y supuestos: | El inventario no puede quedar en valores negativos. Las actualizaciones deben ser inmediatas tras confirmar la transacción. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 9. RF-006 - Notificaciones por correo electrónico

| ID del Requerimiento: | RF-006 - Notificaciones por correo electrónico |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Notificaciones |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Sistema, Cliente |  |  |
| Objetivo: | Enviar notificaciones por correo electrónico al cliente al realizar una compra y cada vez que se actualice el estado del pedido. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá enviar notificaciones mediante correo electrónico al cliente una vez realizada la compra y cada vez que se actualice el estado del pedido. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Proceso |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Correo del cliente | Dirección de correo electrónico del destinatario. Tipo: texto (formato email). |  |
|  | Datos del pedido | Información del pedido para incluir en el correo. Tipo: objeto. |  |
|  | Estado actualizado | Nuevo estado del pedido. Tipo: texto. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Correo de confirmación de compra | Mensaje enviado al cliente con el detalle de la orden generada. |  |
|  | Correo de actualización de estado | Mensaje enviado al cliente notificando el cambio de estado del pedido. |  |
| Restricciones y supuestos: | El cliente debe tener un correo electrónico registrado. Los correos deben enviarse de forma automática sin intervención manual. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 10. RF-007 - Recuperación de contraseña

| ID del Requerimiento: | RF-007 - Recuperación de contraseña |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Autenticación y Seguridad |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente |  |  |
| Objetivo: | Permitir a los usuarios recuperar o restablecer su contraseña mediante correo electrónico en caso de olvido. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá permitir a los usuarios recuperar o restablecer su contraseña mediante correo electrónico en caso de olvido. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Proceso |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Correo electrónico | Correo asociado a la cuenta del usuario. Tipo: texto (formato email). |  |
|  | Nueva contraseña | Nueva contraseña ingresada por el usuario para restablecer el acceso. Tipo: texto (cifrado). |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Correo de recuperación | Mensaje con el enlace o código para restablecer la contraseña. Tipo: email. |  |
|  | Confirmación de restablecimiento | Mensaje de éxito al completar el cambio de contraseña. Tipo: texto. |  |
| Restricciones y supuestos: | El enlace de recuperación debe tener un tiempo de expiración. Solo es válido para el correo registrado en el sistema. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 11. RF-008 - Historial de pedidos del cliente

| ID del Requerimiento: | RF-008 - Historial de pedidos del cliente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Perfil del Cliente |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente |  |  |
| Objetivo: | Permitir a los clientes consultar su historial de pedidos con información detallada de cada compra. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá permitir a los clientes consultar su historial de pedidos, incluyendo productos adquiridos, fechas de compra, montos y estado actual del pedido. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Consulta |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | ID del cliente | Identificador del cliente autenticado. Tipo: GUID / numérico. |  |
|  | Filtros opcionales | Rango de fechas u otros criterios de búsqueda. Tipo: fecha / texto. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Listado de pedidos | Historial de órdenes con fecha, productos, monto y estado. Tipo: lista. |  |
|  | Detalle de pedido | Información completa de un pedido específico. Tipo: objeto. |  |
| Restricciones y supuestos: | El cliente solo puede ver su propio historial. Requiere autenticación para acceder. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 12. RF-009 - Lista de deseos (Favoritos)

| ID del Requerimiento: | RF-009 - Lista de deseos (Favoritos) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Perfil del Cliente |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente |  |  |
| Objetivo: | Permitir a los clientes guardar joyas de interés en una lista de deseos para consultarlas posteriormente desde su perfil. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá permitir a los clientes agregar productos a una lista de deseos (favoritos) para guardar joyas de interés y consultarlas posteriormente desde su perfil. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Proceso, Consulta |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | ID del producto | Identificador de la joya agregada a favoritos. Tipo: GUID / numérico. |  |
|  | ID del cliente | Identificador del cliente autenticado. Tipo: GUID / numérico. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Lista de favoritos | Listado de joyas guardadas en la lista de deseos del cliente. Tipo: lista. |  |
| Restricciones y supuestos: | El cliente debe estar autenticado para gestionar su lista de deseos. No se permiten duplicados en la lista. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 13. RF-010 - Gestión de promociones y descuentos

| ID del Requerimiento: | RF-010 - Gestión de promociones y descuentos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Promociones y Precios |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Administrador, Sistema |  |  |
| Objetivo: | Permitir al administrador gestionar promociones y descuentos en productos, mostrando automáticamente el precio rebajado en el catálogo y carrito. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá permitir al administrador gestionar promociones y descuentos especiales en productos seleccionados, mostrando automáticamente el precio rebajado dentro del catálogo y carrito de compras. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Mantenimiento, Proceso |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | ID del producto | Identificador del producto al que se aplica el descuento. Tipo: GUID / numérico. |  |
|  | Porcentaje de descuento | Porcentaje de reducción sobre el precio original. Tipo: numérico decimal. |  |
|  | Vigencia de la promoción | Fecha de inicio y fin de la promoción. Tipo: fecha. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Precio rebajado | Precio del producto con el descuento aplicado visible en catálogo y carrito. Tipo: numérico decimal. |  |
|  | Listado de promociones activas | Lista de productos con descuentos vigentes. Tipo: lista. |  |
| Restricciones y supuestos: | Solo el administrador puede crear o modificar promociones. Las promociones se desactivan automáticamente al vencer. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 14. RF-011 - Visualización ampliada de imágenes de joyas

| ID del Requerimiento: | RF-011 - Visualización ampliada de imágenes de joyas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Catálogo de Productos |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente |  |  |
| Objetivo: | Permitir a los clientes visualizar imágenes ampliadas y múltiples fotografías de cada joya. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá permitir a los clientes visualizar imágenes ampliadas y múltiples fotografías de cada joya para observar detalles del diseño, materiales y acabados. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Consulta |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | ID del producto | Identificador de la joya a visualizar. Tipo: GUID / numérico. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Galería de imágenes | Conjunto de fotografías del producto en alta resolución. Tipo: lista de imágenes. |  |
|  | Vista ampliada |  |  |
| Restricciones y supuestos: | Las imágenes deben cargarse de forma optimizada para no afectar el rendimiento del sistema. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 15. RF-012 - Gestión de categorías de joyas

| ID del Requerimiento: | RF-012 - Gestión de categorías de joyas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Catálogo de Productos |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Administrador |  |  |
| Objetivo: | Permitir al administrador crear, editar y desactivar categorías de joyas para organizar el catálogo. |  |  |
| Descripción: | El sistema debe permitir al administrador crear, editar y desactivar categorías de joyas para organizar adecuadamente el catálogo de productos. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Mantenimiento, Catálogo |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Nombre de la categoría | Nombre identificativo de la categoría. Tipo: texto alfanumérico. |  |
|  | Descripción | Descripción breve de la categoría. Tipo: texto. |  |
|  | Estado | Activo o inactivo. Tipo: booleano. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Listado de categorías | Lista de todas las categorías registradas con su estado. Tipo: lista. |  |
|  | Categoría actualizada | Confirmación del cambio realizado sobre la categoría. Tipo: mensaje. |  |
| Restricciones y supuestos: | No se pueden eliminar categorías con productos asociados; solo desactivarlas. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 16. RF-013 - Reporte de ventas por período

| ID del Requerimiento: | RF-013 - Reporte de ventas por período |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Reportes y Dashboard |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Administrador |  |  |
| Objetivo: | Permitir al administrador generar reportes de ventas filtrando por rango de fechas, para analizar el desempeño comercial de la tienda. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá permitir al administrador generar reportes de ventas filtrando por rango de fechas, mostrando el total de órdenes, ingresos acumulados, productos más vendidos y estado de los pedidos en ese período. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Dashboard, Reporte |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Fecha de inicio | Fecha inicial del período a consultar. Tipo: fecha. |  |
|  | Fecha de fin | Fecha final del período a consultar. Tipo: fecha. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Total de órdenes | Cantidad de órdenes generadas en el período. Tipo: numérico. |  |
|  | Ingresos acumulados | Suma total de ventas en el período seleccionado. Tipo: numérico decimal. |  |
|  | Productos más vendidos | Listado de joyas con mayor cantidad de unidades vendidas. Tipo: lista. |  |
|  | Distribución por estado | Cantidad de pedidos por estado (pendiente, pagado, enviado, entregado). Tipo: gráfico / tabla. |  |
| Restricciones y supuestos: | Solo el administrador tiene acceso a los reportes de ventas. El rango de fechas es obligatorio para generar el reporte. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 17. RF-014 - Gestión de estado de clientes

| ID del Requerimiento: | RF-014 - Gestión de estado de clientes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Administración de Clientes |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Administrador |  |  |
| Objetivo: | Permitir al administrador visualizar, activar y desactivar cuentas de clientes registrados en el sistema. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá permitir al administrador consultar el listado de clientes registrados, visualizar su información básica y estado de cuenta, y activar o desactivar cuentas según sea necesario. Un cliente con cuenta desactivada no podrá iniciar sesión en el sistema. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Mantenimiento, Proceso |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | ID del cliente | Identificador único del cliente. Tipo: GUID / numérico. |  |
|  | Estado de cuenta | Activo o inactivo. Tipo: booleano. |  |
|  | Filtros de búsqueda | Nombre, correo o estado para filtrar el listado. Tipo: texto. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Listado de clientes | Lista de clientes con nombre, correo, fecha de registro y estado de cuenta. Tipo: lista. |  |
|  | Confirmación de cambio de estado | Mensaje de éxito al activar o desactivar una cuenta. Tipo: mensaje. |  |
| Restricciones y supuestos: | Solo el administrador puede modificar el estado de las cuentas. Un cliente desactivado no puede iniciar sesión pero sus datos e historial se conservan. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 18. RF-015 - Dashboard de indicadores del negocio

| ID del Requerimiento: | RF-015 - Dashboard de indicadores del negocio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Reportes y Dashboard |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Administrador |  |  |
| Objetivo: | Proveer al administrador una vista general con los principales indicadores del negocio en tiempo real desde una pantalla centralizada. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá mostrar al administrador un dashboard con indicadores clave del negocio, incluyendo total de ventas del día, número de pedidos activos, productos con stock bajo, clientes registrados y los productos más vendidos del mes. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Dashboard, Consulta |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Rango de tiempo | Período de tiempo seleccionado para visualizar los indicadores (hoy, semana, mes). Tipo: texto / fecha. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Total de ventas del período | Monto total facturado en el período seleccionado. Tipo: numérico decimal. |  |
|  | Pedidos activos | Cantidad de pedidos en estado pendiente o en proceso. Tipo: numérico. |  |
|  | Productos con stock bajo | Lista de joyas que están por debajo del umbral mínimo de inventario. Tipo: lista. |  |
|  | Clientes registrados | Total de clientes activos en la plataforma. Tipo: numérico. |  |
|  | Productos más vendidos | Top de joyas con mayor volumen de ventas en el período. Tipo: lista. |  |
| Restricciones y supuestos: | El dashboard es de solo lectura y accesible únicamente para el administrador. Los datos deben reflejar información actualizada en tiempo real. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 19. RF-016 - Historial de actividad del cliente

| ID del Requerimiento: | RF-016 - Historial de actividad del cliente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Administración de Clientes |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Administrador |  |  |
| Objetivo: | Permitir al administrador consultar el historial de actividad de un cliente específico, incluyendo compras, reseñas y cambios de estado de sus pedidos. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá permitir al administrador acceder al perfil de un cliente y visualizar su historial completo de actividad: pedidos realizados, productos calificados, fechas de acceso recientes y estado actual de la cuenta. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Consulta, Historial |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | ID del cliente | Identificador único del cliente a consultar. Tipo: GUID / numérico. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Historial de pedidos | Lista de todas las órdenes del cliente con fechas, montos y estados. Tipo: lista. |  |
|  | Reseñas realizadas | Productos calificados por el cliente con su puntuación y comentario. Tipo: lista. |  |
|  | Último acceso | Fecha y hora del último inicio de sesión del cliente. Tipo: fecha/hora. |  |
|  | Estado de la cuenta | Estado actual de la cuenta del cliente (activo o inactivo). Tipo: texto. |  |
| Restricciones y supuestos: | Solo el administrador puede consultar el historial de actividad de los clientes. La información es de solo lectura desde esta vista. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 20. RF-017 - Carrito Abandonado (Recordatorio Automático)

| ID del Requerimiento: | RF-017 - Carrito Abandonado (Recordatorio Automático) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Ventas y Marketing |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente, Sistema |  |  |
| Objetivo: | Recordar automáticamente al cliente los productos que dejó en el carrito sin finalizar la compra. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá identificar carritos abandonados y enviar notificaciones por correo electrónico para incentivar la finalización de la compra. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Tramite |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Correo electrónico | Dirección de correo electrónico del cliente. Tipo: texto (formato email). |  |
|  | Productos pendientes | Productos almacenados en el carrito. |  |
|  | Fecha de abandono | Fecha y hora de la última actividad. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Notificación enviada | Confirmación del envió del recordatorio. |  |
|  | Estado del carrito | Estado actualizado del carrito. |  |
| Restricciones y supuestos: | El cliente debe estar registrado. Debe existir al menos un producto pendiente en el carrito. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 21. RF-018 - Exportación de reportes de Excel/PDF

| ID del Requerimiento: | RF-018 - Exportación de reportes de Excel/PDF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Reporte y Análisis |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con administrador |  |  |
| Actores: | Administrador |  |  |
| Objetivo: | Permitir a la exportacion de reportes en formatos Excel y PDF. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá generar y exportar reportes de ventas, clientes e inventario en formatos Excel y PDF. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Dashboard, consultas y reportes |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Tipo de reporte | Ventas, clientes o inventario. |  |
|  | Formato | Excel o PDF. |  |
|  | Rango de fechas | Periodo seleccionado. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Archivo generado | Documento exportado |  |
|  | Confirmación | Mensaje de exportación exitosa. |  |
| Restricciones y supuestos: | Los reportes solo podrán ser exportados por administradores |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 22. RF-019 – Personalización de Joyas (Tallas y Material)

| ID del Requerimiento: | RF-019 – Personalización de Joyas (Tallas y Material) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Catálogo de productos |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente |  |  |
| Objetivo: | Permitir la personalización de joyas según preferencias del cliente. |  |  |
| Descripción: | El sistema permitirá seleccionar talla, material y tipo de esmeralda antes de realizar la compra. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Proceso |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Talla | Tamaño seleccionado. |  |
|  | Material | Oro, plata, acero inoxidable o esmeralda |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Configuración personalizada | Datos de la joya personalizada seleccionada. |  |
|  | Precio | Costo calculado segun la selección |  |
| Restricciones y supuestos: | Solo se mostrarán opciones disponibles en inventario. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 23. RF-020 – Gestión de perfíl

| ID del Requerimiento: | RF-020 – Gestión de perfíl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Clientes |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente |  |  |
| Objetivo: | Permite al cliente administrar su información personal y preferencias. |  |  |
| Descripción: | El sistema permitirá consultar y actualizar información personal, direcciones de envío, métodos de contacto y preferencias de compra. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Mantenimiento/catálogos. |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Preferencias | Categorías de interés y gustos |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Perfil actualizado | Información actualizada correctamente |  |
|  | Confirmación | Mensaje de actualización exitosa |  |
| Restricciones y supuestos: | Solo se mostrarán promociones activadas, el porcentaje deberá calcularse automáticamente. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 24. RF-021 – Modo claro y modo oscuro

| ID del Requerimiento: | RF-021 – Modo claro y modo oscuro |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Interfaz de usuario |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Permitir a los usuarios cambiar entre modo claro y modo oscuro para mejorar la experiencia visual y la accesibilidad durante el uso del sistema. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá permitir alternar entre un tema claro y un tema oscuro para mejorar la experiencia visual y la accesibilidad durante el uso del sistema. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Baja |  |  |
| Clasificación: | Proceso |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Selector de tema | Interruptor para cambiar entre modo claro y modo oscuro. |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Interfaz modo claro | Utiliza colores claros definidos por la marca. |  |
|  | Interfaz modo oscuro | Utiliza colores oscuros definidos por la marca. |  |
| Restricciones y supuestos: | Debe estar disponible para ambos roles. Debe conservar la identidad visual de SKAMA Jewelry. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 25. RF-022 – Gestión de productos de Edición limitada

| ID del Requerimiento: | RF-022 – Gestión de productos de Edición limitada |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Catálogo de productos. |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con administrador |  |  |
| Actores: | Cliente, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Permitir identificar productos de edición limitada para destacarlos dentro de la página principal. |  |  |
| Descripción: | El administrador podrá marcar una joya como edición limitada mediante un checkbox durante el registro o edición de productos. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Mantenimiento/ Catálogos |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Edición limitada | Checkbox de confirmación |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Carrusel edición limitada | Muestra únicamente productos marcados. |  |
|  | Productos regulares | Muestra productos no marcados |  |
| Restricciones y supuestos: | Solo el administrador puede modificar la configuración. Los clientes únicamente podrán visualizarla. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 26. RF-023 – Compra múltiple de joyas

| ID del Requerimiento: | RF-023 – Compra múltiple de joyas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Compras |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente |  |  |
| Objetivo: | Permitir la selección simultanea de múltiples joyas dentro del catálogo para realizar una compra consolidada. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá incorporar un checkbox denominado “Seleccionar multiples joyas” Al ser activado de habilitarán checkboxes individuales en cada producto permitiendo seleccionar múltiples joyas deseadas. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Proceso |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Selección múltiple | Activa selección múltiple |  |
|  | Selección individual. | Checkbox por producto |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Resumen de compra | Lista de joyas seleccionadas. |  |
|  | Total a pagar | Suma de los productos seleccionados. |  |
| Restricciones y supuestos: | No deberá seleccionar automáticamente todos los productos. Solo se debe incluir el pago de las joyas seleccionadas |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 27. RF-024 - Visualización de promociones

| ID del Requerimiento: | RF-024 - Visualización de promociones |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Promociones |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Mostrar visualmente los descuentos aplicados a los productos |  |  |
| Descripción: | Las joyas en promoción deberán mostrar: Precio original tachado, precio promocional destacado y porcentaje de descuento visible sobre la fotografía. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Dashboard, consultas y reportes. |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Producto visualizado | Prodcucto destacado |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Precio original | Precio sin descuento, aparece tachado. |  |
|  | Precio promoción | Precio vigente. |  |
|  | Etiqueta de descuento | Porcentaje de descuento. |  |
| Restricciones y supuestos: | Solo se mostrarán promociones activadas, el porcentaje deberá calcularse automaticamente. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 28. RF-025 - Generación de Mensaje de Pedido para WhatsApp

| ID del Requerimiento: | RF-025- Generación de Mensaje de Pedido para WhatsApp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Ventas y Pedidos |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente, Sistema |  |  |
| Objetivo: | Generar un mensaje estructurado con todos los datos del pedido para ser enviado por WhatsApp |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá generar automáticamente un mensaje estructurado con todos los datos del pedido cuando el cliente finalice la compra. El mensaje incluirá: datos del cliente, lista de productos con cantidades y precios, método de pago seleccionado, tipo de entrega y total del pedido. El mensaje será codificado en formato URL para ser enviado a través de la API de WhatsApp. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Proceso |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Nombre | Campo de texto obligatorio |  |
|  | Ciudad | Campo de texto obligatorio |  |
|  | Teléfono | Campo de texto obligatorio |  |
|  | Dirección | Campo de texto obligatorio |  |
|  | Método de pago | Selección de radio button obligatoria |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Mensaje de validación | "Por favor, completa todos los datos de entrega y selecciona un método de pago" |  |
|  | Botón habilitado/deshabilitado | El botón "Finalizar pedido" se habilita solo cuando todos los campos están completos |  |
| Restricciones y supuestos: | El botón de finalizar pedido debe permanecer deshabilitado hasta que todos los campos estén completos El mensaje de validación debe ser claro y visible |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 29. RF-026 - Validación de Formulario de Entrega

| ID del Requerimiento: | RF-026 - Validación de Formulario de Entrega |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Ventas y Pedidos |  |  |
| Fuentes: | Entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente, Sistema |  |  |
| Objetivo: | Validar que todos los datos de entrega estén completos antes de finalizar el pedido |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá validar que el cliente haya completado todos los campos obligatorios del formulario de entrega (nombre, ciudad, teléfono, dirección) y que haya seleccionado un método de pago antes de permitir la finalización del pedido. En caso de faltar información, el sistema mostrará un mensaje de advertencia. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Proceso |  |  |
| Elementos de entrada de datos: |  |  |  |
| El sistema/aplicación debe solicitar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Datos del cliente | Nombre, ciudad, teléfono, dirección |  |
|  | Carrito | Lista de productos con cantidades y precios |  |
|  | Método de pago | SINPE Móvil, Transferencia, Tarjeta |  |
|  | Método de pago | Datos de entrega del pedido. Tipo: texto. |  |
|  | Tipo de entrega | Retiro acordado, envío, etc. |  |
|  | ¿Es regalo? | Checkbox y dedicatoria |  |
| Elementos de resultados de datos: |  |  |  |
| El sistema debe desplegar la siguiente información: |  |  |  |
|  | Nombre | Descripción |  |
|  | Mensaje formateado | Texto estructurado con formato para WhatsApp |  |
|  | Enlace de WhatsApp | URL codificada para redirección |  |
| Restricciones y supuestos: | El mensaje debe incluir saltos de línea y formato legible p Debe codificarse con compatibilidad con WhatsApp El número de teléfono de destino debe estar pre-configurado |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

### Plantilla de requerimientos no funcionales ERS

Tabla 30. RNF-001 - Seguridad

| ID del Requerimiento: | RNF-001 - Seguridad |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Seguridad del Sistema |  |  |
| Fuentes: | Estándares de seguridad web (OWASP), entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Sistema, Administrador, Cliente |  |  |
| Objetivo: | Garantizar la protección de los datos de los usuarios y la integridad del sistema frente a ataques externos. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá operar exclusivamente bajo HTTPS, almacenar contraseñas mediante hash y nunca registrar información sensible de tarjetas de crédito en texto plano. Además, deberá implementar protección contra ataques comunes como inyección SQL. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Seguridad |  |  |
| Criterios de aceptación: |  |  |  |
| • Todas las comunicaciones entre cliente y servidor se realizan bajo protocolo HTTPS. |  |  |  |
| • Las contraseñas se almacenan usando algoritmos de hash seguros (bcrypt, Argon2 o similar). |  |  |  |
| • No se registra información de tarjetas de crédito en texto plano en ninguna capa del sistema. |  |  |  |
| • El sistema valida y sanitiza todas las entradas del usuario para prevenir inyección SQL y XSS. |  |  |  |
| Restricciones y supuestos: | El sistema debe cumplir con estándares PCI-DSS para el manejo de datos de pago. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 31. RNF-002 - Usabilidad y adaptabilidad (Responsive)

| ID del Requerimiento: | RNF-002 - Usabilidad y adaptabilidad (Responsive) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Interfaz de Usuario |  |  |
| Fuentes: | Estándares de diseño responsive (W3C), entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente |  |  |
| Objetivo: | Garantizar una experiencia de navegación y compra fluida en dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio. |  |  |
| Descripción: | La interfaz web deberá ser responsive, garantizando una navegación y compra fluida en dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio, con menús desplegables adaptados y botones de tamaño táctil. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Usabilidad, Responsive |  |  |
| Criterios de aceptación: |  |  |  |
| • La interfaz se adapta correctamente a resoluciones desde 320px (móvil) hasta 1920px (escritorio). |  |  |  |
| • Los botones de acción tienen un tamaño mínimo de 44x44px para facilitar la interacción táctil. |  |  |  |
| • Los menús de navegación son desplegables y adaptados al tamaño de la pantalla. |  |  |  |
| • El flujo de compra completo es funcional desde cualquier dispositivo. |  |  |  |
| Restricciones y supuestos: | Las pruebas de usabilidad deben realizarse en al menos tres tipos de dispositivos distintos. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

Tabla 32. RNF-003 - Rendimiento

| ID del Requerimiento: | RNF-003 - Rendimiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Rendimiento y Optimización |  |  |
| Fuentes: | Estándares de rendimiento web, entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente, Sistema |  |  |
| Objetivo: | Asegurar tiempos de respuesta aceptables para las acciones de navegación y el proceso de checkout bajo carga normal. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá responder a las acciones de navegación (búsqueda, filtrado o añadir al carrito) en menos de 3 segundos para el 95% de las solicitudes bajo carga normal. El proceso de checkout completo no deberá exceder los 7 segundos. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Rendimiento |  |  |
| Criterios de aceptación: |  |  |  |
| • El 95% de las solicitudes de búsqueda, filtrado y adición al carrito responden en menos de 3 segundos. |  |  |  |
| • El proceso de checkout completo no excede los 7 segundos bajo condiciones normales de uso. |  |  |  |
| • El sistema mantiene el rendimiento con al menos 100 usuarios concurrentes. |  |  |  |
| Restricciones y supuestos: | Las pruebas de rendimiento deben simularse bajo condiciones de carga representativas del uso esperado. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |
| Tabla 33. RNF-004 - Disponibilidad |  |  |  |
| ID del Requerimiento: | RNF-004 - Disponibilidad |  |  |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Infraestructura y Operaciones |  |  |
| Fuentes: | Acuerdo de nivel de servicio (SLA), entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente, Administrador, Sistema |  |  |
| Objetivo: | Garantizar que el sistema esté disponible el 99% del tiempo durante el horario comercial. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá garantizar una disponibilidad del 99% durante el horario comercial, evitando interrupciones prolongadas del servicio y asegurando el constante acceso a los usuarios. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Disponibilidad |  |  |
| Criterios de aceptación: |  |  |  |
| • El sistema mantiene una disponibilidad mínima del 99% durante el horario comercial establecido. |  |  |  |
| • El tiempo máximo de interrupción no planificada no supera los 7.2 horas mensuales. |  |  |  |
| • Se cuenta con un mecanismo de monitoreo que alerta al equipo técnico ante caídas del servicio. |  |  |  |
| Restricciones y supuestos: | El mantenimiento programado debe realizarse fuera del horario comercial y notificarse con anticipación. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |
| Tabla 34. RNF-005 - Integridad de los datos |  |  |  |
| ID del Requerimiento: | RNF-005 - Integridad de los datos |  |  |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Base de Datos |  |  |
| Fuentes: | Buenas prácticas de bases de datos relacionales, entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Sistema, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Garantizar que la base de datos mantenga la integridad de la información, evitando registros duplicados o inconsistentes. |  |  |
| Descripción: | La base de datos deberá garantizar la integridad de la información introducida y evitar registros duplicados o inconsistentes en pedidos, clientes y productos. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Integridad de datos |  |  |
| Criterios de aceptación: |  |  |  |
| • Se aplican restricciones de clave primaria y clave foránea en todas las entidades principales. |  |  |  |
| • No se permiten registros duplicados de clientes por correo electrónico o número de cédula. |  |  |  |
| • Las transacciones de base de datos son atómicas para evitar estados inconsistentes. |  |  |  |
| • Se implementan validaciones a nivel de base de datos para campos obligatorios y formatos de datos. |  |  |  |
| Restricciones y supuestos: | El modelo de datos debe normalizarse al menos hasta la tercera forma normal (3FN). |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |
| Tabla 35. RNF-006 - Mantenibilidad |  |  |  |
| ID del Requerimiento: | RNF-006 - Mantenibilidad |  |  |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Arquitectura del Sistema |  |  |
| Fuentes: | Buenas prácticas de ingeniería de software, entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Equipo de desarrollo, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Asegurar que el código siga una arquitectura organizada y documentada que facilite futuras actualizaciones y corrección de errores. |  |  |
| Descripción: | El código del sistema deberá seguir una arquitectura organizada y documentada para facilitar futuras actualizaciones, asegurar la corrección de errores y la incorporación de nuevas funcionalidades. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Mantenibilidad |  |  |
| Criterios de aceptación: |  |  |  |
| • El código sigue un patrón de arquitectura definido (MVC, capas u otro acordado con el equipo). |  |  |  |
| • Cada módulo y función principal cuenta con documentación técnica básica. |  |  |  |
| • El sistema cuenta con registro de errores (logs) que facilita la identificación de fallos. |  |  |  |
| • El tiempo estimado para incorporar una nueva funcionalidad menor no supera las 8 horas de desarrollo. |  |  |  |
| Restricciones y supuestos: | El equipo debe seguir las guías de estilo de código definidas para el proyecto. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |
| Tabla 36. RNF-007 - Escalabilidad |  |  |  |
| ID del Requerimiento: | RNF-007 - Escalabilidad |  |  |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Arquitectura del Sistema |  |  |
| Fuentes: | Buenas prácticas de arquitectura de software, entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Equipo de desarrollo, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Permitir que la arquitectura soporte la incorporación futura de nuevas funcionalidades sin reconstrucción completa. |  |  |
| Descripción: | La arquitectura del sistema deberá permitir la incorporación futura de nuevas funcionalidades sin requerir una reconstrucción completa. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Escalabilidad |  |  |
| Criterios de aceptación: |  |  |  |
| • La arquitectura es modular, permitiendo agregar nuevos módulos sin afectar los existentes. |  |  |  |
| • El sistema puede escalar horizontalmente ante el aumento de usuarios o carga de trabajo. |  |  |  |
| • Las integraciones externas se realizan mediante interfaces o APIs bien definidas. |  |  |  |
| Restricciones y supuestos: | Las decisiones arquitectónicas deben documentarse para facilitar la escalabilidad futura. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |
| Tabla 37. RNF-008 - Compatibilidad |  |  |  |
| ID del Requerimiento: | RFN-008 - Compatibilidad |  |  |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Interfaz de Usuario |  |  |
| Fuentes: | Estándares de compatibilidad web, entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente |  |  |
| Objetivo: | Garantizar el funcionamiento correcto del sistema en los navegadores más utilizados. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá funcionar correctamente en los navegadores más utilizados evitando errores de visualización o funcionalidad. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Compatibilidad |  |  |
| Criterios de aceptación: |  |  |  |
| • El sistema funciona sin errores en las versiones actuales de Chrome, Firefox, Safari y Edge. |  |  |  |
| • No se presentan diferencias significativas de visualización entre los navegadores soportados. |  |  |  |
| • Las funcionalidades principales (búsqueda, carrito, checkout) operan correctamente en todos los navegadores soportados. |  |  |  |
| Restricciones y supuestos: | No se garantiza compatibilidad con versiones de Internet Explorer. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |
| Tabla 38. RNF-009 – Eficiencia de almacenamiento |  |  |  |
| ID del Requerimiento: | RFN-009 - Eficiencia de almacenamiento |  |  |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Base de Datos |  |  |
| Fuentes: | Buenas prácticas de optimización de bases de datos, entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Sistema, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Optimizar el uso del almacenamiento en la base de datos evitando registros innecesarios o redundantes. |  |  |
| Descripción: | La base de datos del sistema deberá optimizar el uso del almacenamiento, evitando registros innecesarios o redundantes que puedan afectar el rendimiento de la plataforma. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Almacenamiento |  |  |
| Criterios de aceptación: |  |  |  |
| • No existen tablas o campos sin uso activo en el esquema de base de datos. |  |  |  |
| • Se implementa una política de limpieza o archivado de datos históricos cuando corresponda. |  |  |  |
| • Las imágenes y archivos multimedia se almacenan con compresión optimizada. |  |  |  |
| • El crecimiento del almacenamiento es proporcional al crecimiento real de datos del negocio. |  |  |  |
| Restricciones y supuestos: | Las optimizaciones de almacenamiento no deben comprometer la integridad ni la disponibilidad de los datos. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |
| Tabla 39. RNF-010 - Accesibilidad |  |  |  |
| ID del Requerimiento: | RNF-010 - Accesibilidad |  |  |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Interfaz de Usuario |  |  |
| Fuentes: | Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1), entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Cliente |  |  |
| Objetivo: | Incluir buenas prácticas de accesibilidad en la plataforma para facilitar el uso a diferentes tipos de usuarios. |  |  |
| Descripción: | La plataforma deberá incluir buenas prácticas de accesibilidad, como contraste adecuado de colores, textos legibles y compatibilidad con navegación mediante teclado para facilitar el uso a diferentes tipos de usuarios. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Accesibilidad |  |  |
| Criterios de aceptación: |  |  |  |
| • El contraste de color entre texto y fondo cumple con el nivel AA de las pautas WCAG 2.1. |  |  |  |
| • Todos los elementos interactivos son accesibles y navegables mediante teclado. |  |  |  |
| • Los tamaños de fuente base permiten una lectura cómoda sin necesidad de zoom. |  |  |  |
| • Las imágenes cuentan con texto alternativo (atributo alt) descriptivo. |  |  |  |
| Restricciones y supuestos: | Se debe apuntar al cumplimiento mínimo del nivel AA de las pautas WCAG 2.1. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |
| Tabla 40. RNF-011 – Trazabilidad y auditoría |  |  |  |
| ID del Requerimiento: | RNF-011 - Trazabilidad y auditoría |  |  |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Seguridad del Sistema |  |  |
| Fuentes: | Buenas prácticas de auditoría de sistemas, entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Sistema, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Garantizar que el sistema registre un historial de acciones críticas realizadas por administradores y clientes, permitiendo auditar eventos importantes. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá mantener un registro de auditoría que capture las acciones críticas del sistema, como cambios de estado de pedidos, modificaciones de productos, activaciones o desactivaciones de cuentas y accesos administrativos, asociando cada evento al usuario que lo realizó y la fecha/hora correspondiente. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Seguridad |  |  |
| Criterios de aceptación: |  |  |  |
| - El sistema registra automáticamente todas las acciones críticas con usuario, fecha y hora. |  |  |  |
| - El historial de auditoría no puede ser modificado ni eliminado por ningún usuario. |  |  |  |
| - El administrador puede consultar el registro de auditoría filtrando por tipo de acción o rango de fechas. |  |  |  |
| - Los registros de auditoría se conservan por un período mínimo de 12 meses. |  |  |  |
| Restricciones y supuestos: | El registro de auditoría debe almacenarse en una tabla separada con permisos de solo escritura para el sistema y solo lectura para el administrador. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |
| Tabla 41. RNF-012 – Privacidad y protección de datos personales |  |  |  |
| ID del Requerimiento: | RNF-012 - Privacidad y protección de datos personales |  |  |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Seguridad del Sistema |  |  |
| Fuentes: | Buenas prácticas de protección de datos, entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Sistema, Cliente, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Garantizar que el sistema maneje los datos personales de los clientes respetando su privacidad y limitando el acceso solo a quienes corresponda. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá asegurar que los datos personales de los clientes (nombre, correo, cédula, dirección) sean accesibles únicamente por el propio cliente y el administrador con privilegios necesarios. Ningún dato sensible debe exponerse en URLs, logs del sistema ni en respuestas de API innecesariamente. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Alta |  |  |
| Clasificación: | Seguridad |  |  |
| Criterios de aceptación: |  |  |  |
| - Los datos personales no se exponen en parámetros de URL ni en logs del sistema. |  |  |  |
| - Cada cliente solo puede visualizar y modificar su propia información personal. |  |  |  |
| - Las respuestas de la API no incluyen campos sensibles innecesarios (ej. contraseñas hasheadas). |  |  |  |
| - El sistema cuenta con una política de privacidad visible para el usuario antes del registro. |  |  |  |
| Restricciones y supuestos: | El sistema debe cumplir con la normativa de protección de datos aplicable en Costa Rica. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |
| Tabla 42. RNF-013 – Tiempo de recuperación ante fallos |  |  |  |
| ID del Requerimiento: | RNF-013 - Tiempo de recuperación ante fallos |  |  |
| Creado por: |  | Modificado por: |  |
| Fecha Creación: |  | Ult. Actualización: |  |
| Módulo: | Infraestructura y Operaciones |  |  |
| Fuentes: | Buenas prácticas de continuidad del negocio, entrevista con cliente |  |  |
| Actores: | Sistema, Administrador |  |  |
| Objetivo: | Garantizar que el sistema pueda recuperarse ante fallos no planificados en un tiempo razonable, minimizando la pérdida de datos y el impacto en los usuarios. |  |  |
| Descripción: | El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo de datos y recuperación ante fallos, asegurando que ante una interrupción no planificada el servicio pueda restablecerse en un tiempo máximo definido y sin pérdida de transacciones confirmadas. |  |  |
| Importancia/Prioridad: | Media |  |  |
| Clasificación: | Disponibilidad |  |  |
| Criterios de aceptación: |  |  |  |
| - El sistema realiza respaldos automáticos de la base de datos al menos una vez al día. |  |  |  |
| - El tiempo máximo de recuperación ante un fallo crítico no supera las 4 horas. |  |  |  |
| - Las transacciones de compra confirmadas no se pierden ante una caída del sistema. |  |  |  |
| - El equipo técnico recibe una alerta automática cuando ocurre un fallo crítico. |  |  |  |
| Restricciones y supuestos: | Los respaldos deben almacenarse en un servidor o servicio distinto al de producción. El proceso de restauración debe estar documentado. |  |  |
| Validado por: |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

# Conclusiones

- D

# Anexos

## Minuta #1 - Distribución Avance 1 Análisis de Sistema

Fecha: 02 de junio de 2026
 Participantes: Nicole Ramírez, Shanneykha Espinoza, Kenny Aragón, Jordy Lagos, Manfred Sánchez y Alexander Segura.

Desarrollo de la reunión:

Se realizó una explicación general del proyecto y de los lineamientos establecidos por el profesor para el desarrollo del Avance 1. Asimismo, se asignaron los roles a cada integrante del equipo y, con base en dichas responsabilidades, se distribuyeron las actividades y apartados correspondientes a la primera entrega. Además, se enfatizó la importancia del compromiso, la responsabilidad y la participación de todos los miembros para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Acuerdos:

- Se asignaron los roles a cada integrante del equipo.

- Se realizó la distribución las actividades del Avance 1 según los roles definidos.

- Cumplir con las responsabilidades y fechas establecidas.

- Mantener una comunicación constante entre los integrantes.

Cierre:
 Se da por finalizada la reunión, quedando establecidos los acuerdos y tareas para el desarrollo del Avance 1.

Evidencia de la Reunión - Avance 1 Análisis de Sistema:

Figura 2 Evidencia minuta #1